|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA**: 03/05/2023 | **ETAPA**: Mejoras y correcciones | **ACTIVIDAD**: Segunda Presentación |
| **OBJETIVOS**: corregir errores de la primera presentación, agregar cosas, dejar las páginas responsivas. | **MATERIALES**: computadores y celulares. | |
| **METODOLOGÍA**: se intercambian opiniones e ideas sobre cosas que pueden mejorar y cosas que se deberían implementar en el proyecto. | **INFORMACIÓN**: Nos juntamos a hablar de los cambios que faltan por hacer y partes por corregir como el dejar las páginas responsivas, definimos las medidas a utilizar para el modo responsivo, se resuelven dudas sobre cómo solucionar algunos problemas. | |
| **OBSERVACIONES**: falta mejorar la planificación y la repartición de responsabilidades. | **CONCLUSIONES Y/O AVANCES**:  Se logra la dejar las páginas responsivas, se hacen las validaciones correspondientes en los formularios, se arregla el carrito de compras  Falta arreglar el carro de compras en el checkout, poder eliminar productos del carro, no se pueden agregar productos desde la vista “Ver Producto” | |
| **OBSTACULOS**: tiempo y horarios que coincidan entre los integrantes. | **IDEAS:** Dividir de manera más eficiente las responsabilidades.  Utilizar tiempo libre para avanzar y aprender más de Bootstrap y CSS. | |
| **RECURSOS**: No aplica | | |
| **BIBLIOGRAFÍA**: No aplica | | |

**Bitácora de Proyecto**

Integrantes: René Alonso Silva, Bruno Parraguez y Catalina Muñoz.